## ДОГОВОР №       - П

## о подключении (технологическом присоединении)

## к централизованной системе водоотведения

## г. Реж                                 		                                                «      »   ___________  202    г.

## (место заключения договора)

## Муниципальное унитарное предприятие «Режевское водопроводно-канализационное  предприятие

## (МУП «Реж-Водоканал»),

## (наименование организации)

## именуемое  в дальнейшем  Исполнитель, в лице исполнительного директора Ханталина Алексея Валерьевича,

## (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

## действующего на основании Доверенности №      от    .   .202     г, с одной стороны,

## (положение, устав, доверенность - указать нужное)					                 и

## (наименование заказчика)

## именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице                                                                                   							         (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

## действующего на основании  _______________________________,

## (положение, устав, доверенность - указать нужное)

## именуемые в  дальнейшем  сторонами,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

## I. Предмет договора

1. Исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (далее - объект) заказчика и в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта согласно приложению № 1 (далее – технические условия) подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия.

## II. Срок подключения объекта

2. Срок подключения объекта -                     202     г.

## III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия

по его подключению (технологическому присоединению)

3. Объект нового капитального строительства  –                                                                                                   ,

(объект капитального строительства, на котором предусматривается водоотведение, объект системы водоотведения - указать нужное)

принадлежащий  заказчикам  на  праве   __________________

(собственность, аренда, пользование и т.п. – указать нужное)

на основании:  _________________________________

с целевым назначением  ________

(целевое назначение объекта)

4. Земельный  участок  - земельный  участок,  на  котором  планируется                                                                 .

(строительство, реконструкция,  модернизация - указать нужное) подключаемого объекта, расположенный по адресу:                                                      , с принадлежащий заказчику на праве                                           на основании                                                                 .

(собственность, аренда, пользование)  (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

разрешенным использованием:                                                                                                                               .

(указать разрешенное использование земельного  участка)

5. Потребности объекта – размер нагрузки объекта, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения (технологического присоединения), составляет                м3/сут. приема сточных вод.

6. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприятия, выполняемые заявителем в пределах границ его земельного участка, мероприятия, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается объект, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения, составляется по форме согласно приложению № 2.

7. Подключение (технологическое присоединение) объектов, в том числе канализационных сетей заказчика, к централизованной системе водоотведения Исполнителя осуществляется на основании заявки заказчика.

## IV. Права и обязанности сторон

8. Исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) централизованной системы водоотведения до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта и отведению сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) проверить выполнение заявителем технических условий, установить пломбы на приборах (узлах) учета сточных вод в течение 5-ти рабочих дней с даты получения от заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод. По завершении указанных действий стороны составляют и подписывают акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению № 3 (далее - акт о готовности);

в) осуществить не позднее даты, установленной настоящим договором, но не ранее подписания акта о готовности подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

9. Исполнитель имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке канализационных сетей от объекта до точки подключения (технологического присоединения);

б) изменить дату подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и отведению сточных вод;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод.

10. Заказчик обязан:

а) выполнить технические условия;

б) осуществить мероприятия по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению), направить исполнителю соответствующее уведомление до "    "                         202      г. и подписать акт о готовности;

в) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и технологические решения;

г) в случае внесения в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта изменений, которые повлекут изменение нагрузки, указанной в пункте 5 настоящего договора, в течение 5 дней с даты внесения указанных изменений направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями;

д) обеспечить доступ Исполнителю для проверки выполнения технических условий и установления пломб на приборах (узлах) учета сточных вод;

е) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и в сроки, которые установлены настоящим договором.

11. Заказчик имеет право:

а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

12. Заказчик и Исполнитель имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения и порядок расчетов

13. Плата за подключение (технологическое присоединение) составляет                                      (      ) руб.      копеек, согласно приложению № 4.

14. Заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 13 настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

тыс. рублей (50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

тыс. рублей 50 копеек (50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика, и исполнитель выполнил все необходимые  мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

15. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего договора на расчетные счета или в кассу Исполнителя.

16.   Плата   за  работы   по   присоединению  внутриплощадочных  сетей  объекта   в   точке  подключения  (технологического присоединения)   к  централизованной   системе водоотведения  Исполнитель  в  состав  платы  за  подключение (технологическое присоединение) включена нет.

(да, нет - указать нужное).

17. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения технических условий, а также в случае изменения нагрузки, указанной в пункте 5 настоящего договора, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) сетей водоотведения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

## VI. Порядок исполнения договора

18. Исполнитель осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения при условии выполнения заказчиком технических условий и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены пунктами 13 и 14 настоящего договора.

19. Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами технических условий и всех иных обязательств по настоящему договору, и акта о разграничении балансовой принадлежности по форме согласно приложению № 6.

20. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта и акт о разграничении балансовой принадлежности подписываются сторонами в течение 3-х рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения.

21. Водоотведение в соответствии с техническими условиями осуществляется исполнителем при выполнении заказчиком следующих условий:

а) получение заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;

в) заключение исполнителем и заказчиком договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

## VII. Ответственность сторон

22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

24. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить обязательства по настоящему договору, стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24 часов со времени наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить или предпринять все действия для уведомления другой стороны о случившемся с подробным описанием создавшихся условий, а также уведомить другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

## VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

25. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

26. Претензия, направляемая по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора, разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

27. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

28. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

29. В случае не достижения сторонами соглашения спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## IX. Срок действия договора

30. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до                        202  г., а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

31. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

32. Внесение изменений в настоящий договор, технические условия, а также продление срока действия технических условий осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

33. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления исполнителя за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты исполнителем фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления противоположной стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

## X. Прочие условия

34. Все изменения, вносимые в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

35. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

36. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

37. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

38. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Исполнитель               					                          Заказчик

Исполнительный директор						Владелец жилого дома

№    по ул.

_________________ А.В. Ханталин	                                                      _______________

«____»________________ 202__ г.	                                                      «____»________________ 202   г.

## Приложение № 2

## к  договору №     -П от   .  .202  г.

## (технологическом присоединении) к

## централизованной системе водоотведения

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подключению (технологическому присоединению)

к централизованной системе водоотведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Состав мероприятия |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I. Мероприятия исполнителя |  |  |  |  |
| 1. 2. | Согласование. Выполнение подключений. | Согласование с организациями-владельцами инженерных сетей. Проведение земляных работ. Монтаж канализационных колодцев . Пробивка отверстий в ж/б кольце в КК- сущ. Прокладка трубопровода Д= мм. Засыпка труб отсевом. Засыпка траншеи грунтом. Планировка участка. | Перед выполнением земляных работ. До 202 г. |  |
| ### II. Мероприятия заказчика |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение технических условий. | Заключение Договора на водоотведение с МУП «Реж-Водоканал» | После подключения к централизованной канализации |  |
| 2. | Оплата за выполнение работ в соответствии с Договором на подключение | Выполнение раздела V данного договора | В соответствии со сроками в договоре |  |
| 3. | Подписание актов и договоров | Подписание акта о подключении и договоров на водоотведение | После подключения к централизованной канализации |  |
| 4. | Благоустройство территории | Выполнение благоустройства территории, относящейся к подключаемому дому. | После выполнения работ по подключению дома к сетям канализации |  |

Исполнитель  					  		 Заказчик

Исполнительный

директор      _____________ А.В. Ханталин   			       _____________

«___»  _____________ 202     г.					 «___» _____________  202   г.

Приложение № 3

к  договору №     -П от    .   .202   г.	(технологическом присоединении) к

централизованной системе водоотведения

АКТ

о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей

и оборудования

Муниципальное унитарное предприятие «Режевское водопроводно-канализационное предприятие

(МУП «Реж-Водоканал»),

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице исполнительного директора Ханталина Алексея Валерьевича

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Доверенности №   от   .   .202     г , с одной стороны,

(положение, устав, доверенность - указать нужное, реквизиты документа)

и                                                                                                                                                                                       .  (наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице                                                               ,  действующего

(должность, фамилия, имя, отчество)

на основании                                                        , с другой стороны, именуемые  в дальнейшем сторонами,			(положение, устав, доверенность - указать нужное, реквизиты документа)

составили  настоящий акт о том, что мероприятия по подготовке внутридомовых и (или) внутриплощадочных сетей и оборудования объекта                                                                                     .

(объект капитального строительства, на котором предусматривается водоотведение, объект централизованной системы водоотведения)

к подключению  (технологическому  присоединению)  к  централизованной системе водоотведения проведены  в  полном  объеме  в  порядке  и  сроки, предусмотренные  договором  о подключении (технологическом присоединении) к централизованной  системе  водоотведения  от  «     »                202     г. №     .

Исполнитель  					  		 Заказчик

Исполнительный

директор      _____________ А.В. Ханталин   			                                  ____________

«___»  _____________ 202     г.					 «___» _____________  202     г.

Приложение № 4

к  договору №    -П от 0   .   .202    г.	(технологическом присоединении) к

централизованной системе водоотведения

РАЗМЕР

платы за подключение (технологическое присоединение)

к централизованной системе водоотведения

Плата за подключение (технологическое присоединение)  по  договору №     -П от     .    .202   г.  составляет

(                            ) руб.      копеек,

и определена путем произведения:

действующего тарифа на  подключение (технологическое присоединение)

в  размере                                  руб./м для Д=                мм

установленного РЭК Свердловской области, постановление №      -ПК от    .    .202    г;                	           (наименование органа, установившего тариф на подключение, номер и дата документа, подтверждающего его установление)

расстояния от точки (точек) подключения до точки на централизованной сети водоотведения:

точка 1  -                 км

точка 2  -                 км

точка 3 -                 км

Исполнитель				              	Заказчик

## Исполнительный

## директор      _____________ А.В. Ханталин   			                            ____________

## «___»  _____________ 202      г.					 «___» _____________  202      г.

Приложение № 5

к  договору №     -П от   .  .202    г.	(технологическом присоединении) к

централизованной системе водоотведения

АКТ

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованной системе водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие «Режевское водопроводно-канализационное предприятие

(МУП «Реж-Водоканал»),

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице исполнительного директора  Ханталина  Алексея  Валерьевича,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  Доверенности №     от       .     .202     г., с одной стороны,

(положение, устав, доверенность – указать нужное, реквизиты документа)

и                                                                                                                              ,

(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем заказчик, в лице                                                                          ,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании                                                                                            ,

(положение, устав, доверенность - указать нужное, реквизиты документа)

именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт о том, что исполнитель выполнил  мероприятия, предусмотренные правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, договором о  подключении (технологическом  присоединении) к централизованной системе водоотведения  от  «    »                              202     г.  г.  №     , а именно: осуществила фактическое подключение объекта заказчика:                                                        жилого дома по ул.                                в г. Реж

(объект капитального строительства, на котором предусматривается водоотведение, объект централизованной системы водоотведения)

Свердловской области к  централизованной системе водоотведения  исполнителя.

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

в точке 1  м3/сут. (____ м3/час);

в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час).

Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет:

в точке 1           м3/сут. (____ м3/час);

в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час).

Точка (точки) подключения объекта:______________________________________________.

Исполнитель						             Заказчик

Исполнительный

директор        _____________ А.В. Ханталин   			    ____________

«___»  _____________ 202      г.					 «___» _____________  202   г.

Приложение № 6

к  договору №     -П от     .  .202  г.	(технологическом присоединении) к

централизованной системе водоотведения

АКТ

о разграничении балансовой принадлежности

Муниципальное унитарное предприятие «Режевское водопроводно-канализационное предприятие

(МУП «Реж-Водоканал»),

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице исполнительного директора Ханталина А.В.,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Доверенности №     от    .   .202   г., с одной стороны,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

,

(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице                                                                           ,

действующего на основании                                                                                    ,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт  о том, что границей раздела балансовой принадлежности сетей водоотведения централизованной  системы водоотведения исполнителя и  заказчика является: наружная стена жилого дома, расположенного по ул.                                             в г. Реж Свердловской области.

Исполнительный

директор      _____________ А.В. Ханталин   			                                ____________

«___»  _____________ 202      г.					 «___» _____________  202      г.